## Slide 1
البرنامج: الدبلوم العالي في إدارة المشاريع
المقـــــرر: إدارة الجودة في المشاريع
رقــم المقــرر:PRM-126
أستاذ المقرر: د. عبدالقادر عمار مبروك

## Slide 2
توزيع درجات المقرر
المخطط الأكاديمي والتقييم
النشاط التقييمي
تفاصيل النشاط
الدرجة
مشروع مصغر تطبيقي
تطبيق عملي لما تمت دراسته على عدة مراحل خلال الفصل
20
اختبارات قصيرة
تقييمات دورية مستمرة خلال الفصل الدراسي
10
اختبار فصلي
اختبار تحريري في منتصف الفصل الدراسي
20
اختبار نهائي
اختبار شامل لجميع محتويات وأعمال المقرر
30
الحضور والالتزام
الانتظام في المحاضرات والمواظبة على المواعيد
10
المشاركة
التفاعل الصفي والمساهمة الفعالة في النقاشات
10
المجموع الكلي
100

## Slide 3
أهداف الوحدة الأولى
1. مفهوم إدارة الجودة وأهميتها
2. التسلسل التاريخي لتطورها
3. تعاريف الجودة
4. مؤسسو مفاهيم الجودة
5. مقارنة بين الإدارة التقليدية والإدارة باستخدام الجودة الشاملة
6. مقارنة بين مفهومي المشروع والبرنامج.

## Slide 4
إدارة الجودة الشاملة

## Slide 5
النشاط الأول: أيهما تختار؟
الحالة الأولى
هاتف ذكي
السعر: 2000 ريال
يعمل بسرعة
البطارية تدوم يومين
خدمة ما بعد البيع ممتازة
الحالة الثانية
هاتف ذكي
شكله جميل
يتعطل كل أسبوع
لو كان السعر نفسه...
أي المنتجين ستختار؟ ولماذا؟

## Slide 6
الدرس الأول: مدخل إلى الجودة
هل يُعتبر المشروع ناجحاً إذا انتهى في الوقت المحدد
وضمن الميزانية المعتمدة، لكنه لم يحقق
متطلبات العميل؟
سجل إجابتك الأولية ومبرراتك.
الفكرة المحورية: الجودة بُعد مستقل يكمل مثلث القيود
التقليدي للمشروع: الوقت، التكلفة، والنطاق.

## Slide 7
مفاهيم الجودة
الجودة مفهوم نسبي
لا تُقاس الجودة بمعيار واحد ثابت، بل بمدى تحقيق المتطلبات الفئة المستهدفة.
سيارة فاخرة
راحة
أداء أعلى
تجربة عميل مميزة
سيارة اقتصادية
اعتمادية
سلامة
كفاءة وتكلفة مناسبة
في المشاريع: تُشتق معايير الجودة من متطلبات المشروع وأصحاب المصلحة، لا من معيار عام واحد.

## Slide 8
مفهوم إدارة الجودة الشاملة (TQM)
فلسفة إدارية حديثة تسعى إلى تحقيق النجاح المستدام طويل الامد من خلال التزام المنظمة بالتحسين المستمر وتلبية متطلبات جميع الأطراف المعنية.
♻️
تحسين
المخرجات
التطوير المستمر لجودة المنتجات والخدمات لضمان
التميز التنافسي.
مشاركة
العاملين
تفعيل دور جميع الموظفين في مستويات المنظمة
للمساهمة في تحقيق الجودة.
إرضاء العملاء
جعل احتياجات وتوقعات العميل هي المحرك
الأساسي لكافة أنشطة المؤسسة.
📈
تحقيق الأهداف
الكلية
زيادة الإنتاجية والفعالية للوصول إلى الأهداف
الاستراتيجية للمنظمة.
تطوير الثقافة
والعمليات
تحسين أساليب العمل والثقافة التنظيمية لدعم
فلسفة الإتقان والتميز.

## Slide 9
المفاهيم الأساسية لإدارة الجودة
.يساعد على فهم دور الجودة في نجاح المشروع TQMو QCو QAو QP
QA ضمان الجودة
تحقق وقائي ومنهجي من صحة
.العمليات قبل ظهور العيوب
وقائي
TQM إدارة الجودة الشاملة
فلسفة مؤسسية يشارك فيها الجميع
.لتحسين الجودة باستمرار
ثقافي ومستدام
QP تخطيط الجودة
تحديد معايير الجودة وكيفية
.تحقيقها منذ بداية المشروع
استباقي
QC مراقبة الجودة
قياس المخرجات والتحقق من مطابقتها
.واتخاذ إجراءات تصحيحية
تصحيحي
.الجودة تبدأ بالتخطيط، تُحمى بالضمان، تُقاس بالمراقبة، وترسخ كثقافة شاملة

## Slide 10
تعريفات إدارة الجودة الشاملة
Cohen & Brand (1993)

## Slide 11
أهمية إدارة الجودة الشاملة في إدارة المشاريع
رفع رضاالعملاء
دعم الابتكار
تقليل التكاليف
تحقيق الأهداف
زيادة المرونة
تعزيز قدرة المنظمة على التكيف مع المتغيرات
البيئية وتلبية احتياجات الأسواق المتنوعة بفعالية.
تحسين الوضع التنافسي
خفض التكاليف التشغيلية من خلال تقليل الهدر،
وإعادة العمل، وتقليص نفقات الرقابة والفحص.

## Slide 12
تطور مفاهيم إدارة الجودة
من اكتشاف العيوب بعد وقوعها إلى بناء أنظمة جودة عالمية مستمرة
معايير ISO 9000
منذ 1987 حتي اليوم
إطار مرجعي عالمي
لأنظمة إدارة الجودة.
إدارة الجودة الشاملة
TQM
منذ الثمانينيات
الجودة مسؤولية
مؤسسية شاملة
ضمان الجودة
QA
خمسينيات وستينيات
القرن الماضي
الانتقال من اكتشاف
العيوب إلى منعها.
الضبط الإحصائي
للعمليات
SPC
عشرينيات وثلاثينيات
القرن الماضي
استخدام الأساليب
الإحصائية أثناء الإنتاج.
الفحص
Inspection
أوائل القرن العشرين
اكتشاف العيوب في
المنتج النهائي بعد وقوعها.
الاتجاه العام: من الفحص النهائي إلى الوقاية، ثم التحسين المؤسسي المستمر

## Slide 13
المرحلة الأولى: الفحص الفني في العشرينيات
العشرينيات
الثلاثينيات والأربعينيات
منتصف الخمسينيات
المرحلة الحديثة
العشرينيات
مرحلة الفحص الفني
بدأت مرحلة الفحص الفني في العشرينيات من القرن الماضي.
ارتكز الاهتمام على فحص المنتجات باستخدام وسائل فنية متخصصة.
كان الفحص يُجرى بشكل أساسي بعد نهاية عملية الإنتاج )فحص نهائي(.
الهدف الجوهري هو التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمواصفات الموضوعة.
ركزت هذه المرحلة على اكتشاف العيوب بعد حدوثها بدلاً من منع وقوعها.

## Slide 14
العشرينيات
الثلاثينيات والأربعينيات
منتصف الخمسينيات
المرحلة الحديثة
المرحلة الثانية: الأساليب الإحصائية
ظهرت هذه المرحلة في الثلاثينيات والأربعينيات، حيث انتقل الاهتمام من مجرد الفحص الفني للمنتج النهائي إلى مراقبة الجودة وضبطها باستخدام الأساليب والوسائل الإحصائية المتقدمة.
العينات الإحصائية
استخدام أسلوب المعاينة لفحص أجزاء محددة من الإنتاج بدلاً من الفحص الشامل لكل الوحدات.
خرائط الرقابة
مراقبة جودة العمليات الإنتاجية وتحديد الانحرافات عن المعايير المطلوبة في وقت مبكر.
خرائط العملية
توثيق تسلسل خطوات العمل وتحليلها لضمان انسيابية الإنتاج وتقليل الأخطاء الإحصائية.

## Slide 15
المرحلة الثالثة: تأكيد الجودة وضمانها
العشرينيات
الثلاثينيات والأربعينيات
منتصف الخمسينيات
الإدارة الاستراتيجية للجودة
ظهرت فكرة رقابة الجودة الشاملة في هذه المرحلة، والتي تمثل النواة الحقيقية لحركة إدارة الجودة الشاملة الحديثة.
تأكيد الجودة وضمانها
التركيز على شمولية النظام والاعتمادية
تكلفة الجودة
تحليل التكاليف المرتبطة بالوقاية والتقييم والفشل.
قضية محورية
قياس الاعتمادية
قياس درجة قدرة السلع على أداء وظائفها بكفاءة.
السلع والخدمات
إنتاج بلا عيوب
التركيز على نظم الإنتاج التي تستهدف الخطأ الصفري.
نظم الإنتاج
Notes: تكلفة الجودة = تكلفة المطابقة + تكلفة عدم المطابقة
القسم
المقصود
أمثلة
تكلفة المطابقةما يُنفق لمنع الأخطاء والتأكد من تحقيق الجودة.التدريب، تخطيط الجودة، المراجعة والاختبارات.
تكلفة عدم المطابقةالخسائر الناتجة عن الأخطاء أو عدم استيفاء المتطلبات.إعادة العمل، التأخير، الشكاوى والتعويضات.
الأنواع الأربعة لتكلفة الجودة
تكاليف الوقاية Prevention Costs التكاليف التي تُنفق لمنع حدوث العيوب، مثل تدريب الفريق، وتخطيط الجودة، وتطوير الإجراءات.
تكاليف التقييم Appraisal Costs التكاليف المرتبطة بفحص المخرجات وقياسها واختبارها للتأكد من مطابقتها للمتطلبات.
تكاليف الفشل الداخلي Internal Failure Costs تكاليف الأخطاء المكتشفة قبل تسليم المخرج إلى العميل، مثل إعادة العمل، وإعادة الاختبار، وإهدار المواد.
تكاليف الفشل الخارجي External Failure Costs تكاليف الأخطاء المكتشفة بعد التسليم، مثل شكاوى العملاء، والضمان، والاستبدال، والتعويضات، وفقدان السمعة.
الاعتمادية تقيس احتمال أن يستمر المنتج أو النظام في العمل بكفاءة دون أعطال خلال فترة معينة.

## Slide 16
العشرينيات
30 - 40يات
منتصف الخمسينيات
الإدارة الاستراتيجية
المرحلة الرابعة: الإدارة الاستراتيجية للجودة
الإدارة العليا
تركيز القيادة العليا في المنظمات على قضية الجودة كأولوية قصوى.
الربحية والجودة
تحقيق الربط المباشر بين مستويات الجودة والربحية المستدامة للمنظمة.
فلسفة استراتيجية
تبني إدارة الجودة الشاملة كفلسفة إدارية متكاملة لجميع العمليات.
سلاح تنافسي
استخدام الجودة كأداة قوية للتفوق على المنافسين في السوق العالمي.
دعم التنافسية
توظيف الجودة الشاملة كركيزة أساسية لدعم القدرة التنافسية والتميز المؤسسي.

## Slide 17
مؤسسو مفاهيم الجودة
إدوارد ديمينج
1986
يرى الجودة كـ "درجة متوقعة من التناسق والاعتماد"
تناسب متطلبات السوق وتتحقق بتكلفة منخفضة، معتبراً أن
الجودة تبدأ بتطوير العمليات لتقليل التباين.
للتركيز الأساسي
تقليل الانحرافات والتكلفة مع ضمان الاعتمادية.
جوزيف
جوران
1989
يُعرف الجودة بأنها "ملاءمة الاستخدام" (Fitness for Use),
ويركز على تقديم ما يريده المستفيد وتلبية احتياجاته الفعلية من
خلال جودة التصميم وجودة المطابقة.
خلال جودة التصميم وجودة المطابقة.
للتركيز الأساسي
ملاءمة المنتج للغرض الذي صُنع من أجله.

## Slide 22
تعريفات الجودة : فيجنباوم
وكروسبي
تعددت وجهات نظر رواد الجودة في صياغة تعريف دقيق لها، حيث ركز البعض على المستفيد بينما ركز آخرون على المعايير.
Philip Crosby (1979)
المطابقة مع المتطلبات
يركز كروسبي على الجانب المعياري؛ فالجودة تعني تنفيذ العمل وفقاً
للمواصفات المحددة مسبقاً دون أخطاء.
أرماند فيجنباوم
Armand Feigenbaum (1956)
الرضا التام للعميل
يرى فيجنباوم أن الجودة هي محصلة خصائص المنتج أو الخدمة التي تلبي
توقعات العميل بشكل كامل وشامل.

## Slide 23
تعريفات الجودة — جوران وديمينج
إدوارد ديمينج
1986
تقليل الانحرافات والتكلفة مع ضمان الاعتمادية.
جوزيف جوران
1989
ملاءمة المنتج للغرض الذي صُنع من أجله.
يرى الجودة كـ "درجة متوقعة من التناسق والاعتماد"
تناسب متطلبات السوق وتتحقق بتكلفة منخفضة، معتبراً أن
الجودة تبدأ بتطوير العمليات لتقليل التباين.
التركيز الأساسي

## Slide 25
الجودة والقيد الرباعي للمشروع
لم يعد نجاح المشروع يُقاس بالوقت والتكلفة والنطاق فقط؛ بل بمدى تحقيق الجودة المتوقعة.
الممارسة الحديثة
الجودة قيد رابع يتقاطع مع القيود الثلاثة ويؤثر في قبول المخرجات واستدامتها.
النموذج التقليدي
النطاق، الوقت، والتكلفة تشكل القيود الأساسية للمشروع.
تقليص الوقت أو التكلفة دون مراعاة الجودة قد يضخم تكاليف الفشل لاحقاً.
إذا طُلب تقليص مدة المشروع %20 دون زيادة الميزانية فما العنصر الأكثر عرضة للتأثر إن لم تُدر الجودة بعناية؟

## Slide 26
ما الفرق بين
PMI
دليل المعرفة لإدارة المشاريع (PMBOK)
سؤال
بين المشروع و البرنامج

## Slide 27
الفرق بين المشروع و البرنامج
وفق معهد إدارة المشاريع PMI
الفرق في المفهوم، الهدف، النطاق، الإدارة ومقياس النجاح
المشروع يقدّم مخرجًا فريدًا، بينما البرنامج ينسق عدة مشروعات مترابطة لتحقيق منافع استراتيجية مشتركة لا يمكن تحقيقها بشكل منفرد.
PMI
معهد إدارة المشاريع
دليل المعرفة لإدارة المشاريع (PMBOK)

## Slide 28
تعريف المشروع (Project)
تعريف معهد إدارة المشاريع PMI:
المشروع هو جهد مؤقت يُنفذ لإنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة.
البداية
مخرج فريد
النهاية
زمن محدد
له بداية ونهاية واضحتان ومعروفتان مسبقاً.
التفرد
يهدف إلى تقديم مخرج معين وفريد لم يسبق تنفيذه بنفس الظروف.
التركيز
يركز بدقة على منتج أو خدمة أو نتيجة محددة سلفاً.
النطاق
يتم إنجازه وفق متطلبات ونطاق عمل (Scope) واضح ومحدد.
المصدر: PMI — What Is a Project?

## Slide 29
تعريف البرنامج
PMI Definition
Program
مجموعة من المشروعات المرتبطة تُدار بطريقة منسقة لتحقيق منافع لا يمكن الحصول عليها عند إدارة كل مشروع بصورة منفردة.
PMI — Understanding Programs and Projects
الخصائص الأساسية للبرنامج
مشروعات مترابطة
يضم عدة مشروعات مترابطة تُدار معاً بصورة منسقة.
أنشطة مرتبطة
قد يشمل أنشطة لا تقع مباشرة ضمن نطاق مشروع واحد.
تنسيق الاعتماد المتبادل
ينسق الاعتماد المتبادل بين المشروعات لتفادي التعارض.
منافع استراتيجية
يركز على المنافع والنتائج الاستراتيجية المشتركة.
مشروع 1
مشروع 2
مشروع 3
البرنامج
Program
منفعة
مشتركة

## Slide 30
المفهوم والهدف والنطاق
المشروع (Project)
المفهوم
جهد مؤقت يُنفذ لإنشاء مخرج محدد وفريد.
الهدف الأساسي
إنجاز المخرج النهائي وفق المتطلبات والمعايير المحددة.
النطاق
محدد ومركّز بدقة على منتج أو خدمة أو نتيجة معينة.
المكونات
يتكون من أنشطة، مهام متسلسلة، وحزم عمل فنية.
المقارنة
المحاور
البرنامج (Program)
المفهوم
مجموعة مشروعات مترابطة تُدار بصورة منسقة وتكاملية.
الهدف الأساسي
تحقيق منافع استراتيجية مشتركة تتجاوز مخرجات المشروعات الفردية.
النطاق
نطاق أوسع يشمل عدة مشروعات وأنشطة تشغيلية مرتبطة.
المكونات
يضم مشروعات تابعة، مكونات برنامج، وأنشطة داعمة.
المصدر: معهد إدارة المشاريع PMI — دليل إدارة البرامج والمشاريع.

## Slide 31
المدة ومحور الاهتمام والإدارة
توضيح الفرق في الجدول الزمني، والتركيز، وأدوار القيادة بين المشروع والبرنامج
المشروع (Project)
البرنامج (Program)
مؤقت بطبيعته، وله بداية ونهاية واضحتان ومحددتان زمنياً.
المدة الزمنية
تمتد مدته وفقاً للجدول الزمني لتحقيق المنافع المستهدفة واستمرارية ترابط المشروعات التابعة.
التركيز الأساسي على كفاءة تسليم المخرجات المطلوبة ضمن قيود النطاق والجودة.
محور الاهتمام
التركيز على تنسيق المشروعات المترابطة لضمان تحقيق المنافع والنتائج الاستراتيجية المشتركة.
يُدار بواسطة مدير المشروع الذي يركز على إدارة المهام والموارد المباشرة للمشروع.
الإدارة والقيادة
يُدار بواسطة مدير البرنامج الذي يقوم بالتنسيق مع مديري المشروعات التابعة لضمان التكامل.
المصدر: PMI — Understanding Programs and Projects

## Slide 32
مقياس النجاح والتغيير والارتباط بالمنظمة
المشروع (Project)
مقياس النجاح
تحقيق النطاق والجودة والوقت والتكلفة والقيمة المطلوبة للمخرجات المحددة مسبقاً.
إدارة التغيير
يُعالج التغيير ضمن حدود نطاق المشروع وتأثيراته على الموارد والجدول الزمني.
الارتباط بالمنظمة
يساهم في أهداف محددة من خلال تسليم مخرجه الفريد الذي يدعم الكفاءة التشغيلية.
النجاح
التغيير
الاستراتيجية
البرنامج (Program)
مقياس النجاح
تحقيق المنافع الاستراتيجية، والتكامل بين المشاريع، وإدارة الاعتماد المتبادل بفعالية.
إدارة التغيير
يعالج التغيير الأوسع وآثاره في المشروعات التابعة والجهات التنظيمية المختلفة.
الارتباط بالمنظمة
يرتبط بصورة مباشرة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى والمنافع التنظيمية المستدامة.

## Slide 33
مثال تطبيقي: منظومة التعليم الإلكتروني
المشروعات التابعة (مخرجات محددة)
إنشاء منصة تعليم إلكتروني
تحويل المقررات لمحتوى رقمي
تدريب أعضاء هيئة التدريس
تطوير البنية التحتية التقنية
قياس تجربة الطلاب وجودتها
البرنامج (PROGRAM)
تطوير منظومة التعليم الإلكتروني في الجامعة
المنافع المستهدفة (نتائج استراتيجية)
رفع جودة التعليم
توسيع الوصول للمقررات
تحسين تجربة الطلاب
كل مشروع يقدم مخرجاً محدداً، بينما يجمع البرنامج المشروعات ويديرها بصورة متكاملة لتحقيق المنفعة الاستراتيجية المشتركة.

## Slide 34
التمييز بين المشروع والبرنامج
المشروع (Project)
يركز على إنجاز مخرج محدد وفريد ضمن نطاق ومدة ومتطلبات واضحة. يتمحور نجاحه حول الكفاءة في تسليم المخرجات وفق معايير الجودة والوقت والتكلفة.
البرنامج (Program)
يركز على تنسيق مجموعة من المشروعات المترابطة لتحقيق منافع ونتائج استراتيجية لا يمكن تحقيقها بإدارة كل مشروع منفرداً، مع التركيز على التكامل والاعتماد المتبادل.
ليس كل مشروع كبير برنامجاً؛ يصبح العمل برنامجاً عندما يضم عدة مشروعات مترابطة تُدار بصورة منسقة لتحقيق منافع استراتيجية مشتركة.
مسار اتخاذ القرار (Decision Path)
هل العمل يهدف لتقديم مخرج واحد محدد؟
مشروع
عدة مشروعات مترابطة + منافع مشتركة؟
برنامج

## Slide 35
نشاط: أسس إدارة الجودة الشاملة
تقييم مدى الأخذ بمبادئ الجودة في جهة العمل
15 دقيقة
تعليمات النشاط
فيما يلي 7 عبارات حول أسس إدارة الجودة الشاملة ومدى الأخذ بها في الجهة التي تعمل بها. الرجاء قراءة كل عبارة بتمعّن، وتحديد درجة موافقتك عليها بوضع دائرة حول الرقم المناسب.
لكي يكون هذا التمرين ذا فائدة، يرجى الإجابة عن جميع الفقرات بموضوعية.
تفسير الدرجات
20 فأقل
الجهة لا تطبق الجودة إطلاقًا.
21–27
الجهة تأخذ بمبدأ الجودة إلى حدٍّ ما.
28–35
الجهة تطبق الجودة بفاعلية.

## Slide 36
استبانة تطبيق إدارة الجودة الشاملة
ضع دائرة حول الرقم الذي يعبّر عن درجة موافقتك على كل عبارة
5 دقائق
م
العبارات
موافق
بقوة
موافق
موافق إلى
حدٍّ ما
غير
موافق
غير موافق
إطلاقًا
لا أعلم
١
يوجد في هذه الجهة آلية للتأكد من أن الخدمة التي نقدمها ترضي عملاءنا.
٥
٤
٣
٢
١
٠
٢
يوجد في هذه الجهة معايير محددة لجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا.
٥
٤
٣
٢
١
٠
٣
يشارك الموظفون بشكل دوري في معالجة المشكلات التي تؤثر في جودة الأداء.
٥
٤
٣
٢
١
٠
٤
يوجد في هذه الجهة آلية للحصول على آراء واقتراحات الموظفين بشكل دوري.
٥
٤
٣
٢
١
٠
٥
تركز هذه الجهة على فرق العمل لمعالجة المشكلات الإدارية.
٥
٤
٣
٢
١
٠
٦
يوجد في هذه الجهة أكثر من فريق عمل للعمل على تطوير الأداء وتحقيق الأهداف.
٥
٤
٣
٢
١
٠
٧
يحصل الموظفون في هذه الجهة على المعلومات المطلوبة للأداء بمسؤولية.
٥
٤
٣
٢
١
٠

## Slide 37
دراسة حالة تطبيقية
مشروع حكومي بقيمة 850 مليون ريال
مشروع بنية تحتية التزم بالجدول والميزانية، لكنه واجه أعطالاً تشغيلية جسيمة بعد عام من التسليم.
3. أعطال بعد التشغيل
بعد سنة من التشغيل ظهرت
أعطال متكررة أثرت في كفاءة الأداء.
4. تكلفة تشغيلية لاحقة
تطلبت الأعطال إصلاحات مكلفة
وتوقفاً جزئياً عن الخدمة.
1. التسليم في الموعد
سلّم المشروع في الموعد المحدد
وضمن الميزانية المعتمدة.
2. إشادة عند التسليم
حظيت المشروع على إشادة رسمية
لالتزامه بالجدول الزمني.

## Slide 38
دراسة الحالة
محاور تحليل دراسة الحالة
التنفيذ والرقابة
هل تحققت إجراءات ضمان الجودة
من للأداء التشغيلي، وليس فقط
المواصفات الإنشائية؟
مؤشرات النجاح
هل اقتصرت المؤشرات على
الوقت والتكلفة دون قياس
جودة الأداء بعد التسليم؟
التخطيط والمتطلبات
هل شارك المستخدم النهائي
في تحديد معايير القبول التشغيلي
منذ مرحلة التخطيط؟
الاختبار والتسليم
هل أجريت اختبارات تشغيلية فعلية
قبل التسليم النهائي؟

## Slide 39
الواجب
تحليل مشكلة دراسة الحالة ومن ثم تحديد إجراءً وقائيًا مناسبًا.
في دقيقتين.
لاكتشاف زوايا تحليل إضافية.
تحديد أهم سبب جذري في دراسة الحالة.
ااقتراح إجراءً وقائيًا واحدًا لمعالجة السبب.

## Slide 40
مراجع الوحدة الأولى
طلحة، محمد السيد البدوي الدسوقي. (2017). إدارة الجودة الشاملة: كيف تطور مشروعك ومنتجك؟ TQM–ISO–Six Sigma. دار العلوم للنشر والتوزيع.
السيد عمر ، أحمد عبدالرازق . (2025). إدارة الجودة الشاملة (TQM).دار الإبداع الثقافي للنشر والتوزيع
معهد إدارة المشاريع
— دليل إدارة المشاريع
المنظمة الدولية للمعايير
معيار الجودة – ISO 9001:2015